服务类项目

竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理服务项目

项目编号：YNZB201942

采   购   人：广东省妇幼保健院

二零一九年七月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理服务项目”进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB201942

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理服务项目

三、项目内容及需求：

1、采购预算：78万元；

- 2、项目一览表：

| 采购内容 | 服务期限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理服务项目 | 自合同签订时间起，至广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目合同所规定的实施、验收结束为止 | 人民币78万元 |

（注：投标人必须对本项目进行整体投标，不允许只对部分内容进行投标。

四、投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人应为中华人民共和国境内注册的法人，不接受联合投标体投标；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

3、项目实行总监理工程师负责制，总监理工程师应担任过同类项目的项目管理工作经验，必须具有不少于6年的信息系统工作经验，具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师资格证书。

4、要求驻场人员不少于2名（总监理工程师代表必须驻场），所有驻场人员要求必须从事信息系统监理工作不少于三年，具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师资格证书。

五、报名获取竞争性磋商文件时，供应商须携带以下资料（加盖单位公章）：

1) 	供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件复印件：

2) 第四项序号3、序号4的相关证明材料；

3)购买竞争性磋商文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：以上资料，均应同时放入磋商响应文件中；我院只接受办理报名及登记手续购买本竞争性磋商文件的供应商投标。

七、符合资格的供应商应当在2019年7月2日起至2019年7月11日期间（上午8：30-11：30，下午14：30-17：00，不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院招标办（详细地址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼）购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售后不退。我院只接受报名购买本项目竞争性磋商文件供应商的投标。

八、投磋商报价截止时间：2019年7月12日14时30分。(注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收磋商响应文件)

九、磋商响应文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十、磋商报价时间：2019 年7月12日14时30分。

十一、磋商报价地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十二、本公告期限自2019年7月2日至2019年7月11日止。

十三、联系事项：

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521号

（二）招标办地址和联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼

联 系 人：李先生

电    话：020-39151800         传    真：020－86505085

广东省妇幼保健院

2019年7月2日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 4.  供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

一、项目名称

广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理服务采购

二、项目背景

广东省妇幼保健院是隶属广东省政府的专业公共妇幼卫生机构，始终坚持社会公益性、行业引领性，历经70多年的发展，已经成为了一所集保健、医疗、教学、科研、培训及技术指导于一体的大型三级甲等医院。医院当前已经建立了覆盖全院业务的业务系统体系，包含来自不同厂商的HIS、EMR、LIS、PACS等业务系统，已能够满足医院日常业务运行的需要。但是很多业务流程无法实现闭环管理，暴露的缺陷主要是数据应用缺失和数据集中应用相对薄弱。在医改大背景下医院管理对信息支持的要求越来越高，医院信息化建设依然无法完全满足医院精细化管理的要求。因此医院欲建设医院信息集成平台，改善院内多个现有系统间集成性能和可管理性；集中全院数据，盘活数据资产；提高医疗服务质量及科研水平；提升管理决策水平。同时，本次项目的具体建设内容需要支持医院向医联体的业务模式进行扩展，支撑医院与广东省内医联体合作单位进行业务协同、数据交互、信息共享，可以实现通过信息平台快速的与医联体合作单位进行业务系统的集成与对接。

三、项目监理需求

为了使广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目更加规范、有序地进行，现采购专业的信息系统工程监理公司对项目进行监理。本项目监理服务时间范围为本监理采购项目监理合同签订时间起，至广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目合同所规定的实施、验收结束为止，本项目监理服务周期初步预计为2年或以上。广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目总投资金额3556.88万元。监理费最高限价为78万元。

四、监理服务内容

本监理服务是为广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目提供全过程驻场监理服务。监理方必须坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公，做好工程和项目进度和质量控制管理，协助建设单位完成工程任务并提供管理。

监理服务全过程须遵循国家相关法律法规和国家标准执行。

4.1监理服务应遵循的依据

4.1.1监理行业的有关文件

4.1.1.1信部信[2002]570 号《信息系统项目监理暂行规定》；

4.1.1.2 GB/T 19668.1-2014信息技术服务 监理 第1部分 总则

4.1.1.3 GB/T 19668.2-2017信息技术服务 监理 第2部分 基础设施工程监理规范

4.1.1.4 GB/T 19668.3-2017信息技术服务 监理 第3部分 运行维护监理规范

4.1.1.5 GB/T 19668.4-2017信息技术服务 监理 第4部分 信息安全监理规范

4.1.1.6 GB/T 19668.5-2018信息技术服务 监理 第5部分 软件工程监理规范

4.1.2 广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目有关的文件。

4.1.2.1《国家医疗健康信息区域(医院)信息互联互通标准化成熟度测评方案(2017年版)》

4.1.2.2《电子病历系统应用水平分级评价管理办法》

4.1.2.3《电子病历系统应用水平分级评价标准》。

4.1.3 广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目招投标文件、项目合同以及项目过程中确认的变更文件。

4.1.4信息系统建设有关的标准、规范或文件

4.1.4.1《信息安全等级保护管理办法》

4.1.4.2《电子计算机机房施工及验收规范》；

4.1.4.3计算机房活动地板技术条件；

4.1.4.4《电子计算机场地通用规范》；

4.1.4.5《建筑物防雷设计规范》；

4.1.4.6《信息技术 软件包质量要求和测试》；

4.1.4.7《计算机软件质量保证计划规范》；

4.1.4.8《计算机软件配置管理计划规范》；

4.1.4.9《计算机软件产品开发文件编制指南》；

4.1.4.10《计算机信息系统安全保护条例》；

4.1.4.11《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》；

4.1.4.12《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定实施办法》；

4.1.4.13《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》；

4.1.4.14《计算机信息网络国际互联网管理规定》；

4.1.4.15《计算机病毒防治管理办法》。

4.2监理项目组织要求

4.2.1监理机构的资格要求

广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理采购项目的中标单位应组建项目监理机构，且满足以下要求：

4.2.1.1★实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

总监理工程师应具有担任过同类项目的项目管理工作经验，必须具有不少于6年的信息系统工作经验，具有信息系统监理师资格证书，经验丰富，身体健康，作风正派，具有组织协调能力。能满足项目的系统需求分析、整体规划设计、综合布线测试、网络信息安全的高水平复合型人才，需要从学历、专业技术能力、同类项目经验方面满足项目需求。在项目实施过程中能全程把控，全程指导协助采购人做出正确的决定。项目验收前，未经业主同意，总监理工程师不得变更。

4.2.1.2★驻场监理工程师团队要求

要求驻场人员不少于2名（总监理工程师代表必须驻场），所有驻场人员要求持有信息系统监理师证书，实施过程中如发现中标人没有按投标响应情况安排驻场，视为中标人违约，采购人有权取消合同并要求赔偿造成的损失。

驻场监理工程师团队人员必须从事信息系统监理工作不少于三年。具有信息系统监理师资格，具有专业技术水平和监理工作能力，身体健康，作风正派。按照信息系统工程监理规范的标准为采购人提供项目管理服务，参与多个主系统建设实施过程监督管理。

4.2.1.2.1能正确理解系统设计软硬件的配置方案，在施工过程中的质量、进度等环节工作进行控制、见证、检验和审核。

4.2.1.2.2需具有管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力。通过加强IT控制，降低IT风险，提高IT治理和管理水平，保障各信息系统正常、稳定、高效运行。

4.2.1.2.3能在整体项目信息系统建设和集成工作中根据需求组织制订可行的项目管理计划;在实施过程中对项目进行监控并能根据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程，保证项目在一定的约束条件下达到既定目标。能对项目进行风险管理,制定并适时执行风险应对措施;能有效协调系统集成项目所涉及的相关单位和人员。在建设过程和风险分析评估中为采购人提供相关技术安全质量保障。

项目验收前，未经业主同意，监理工程师不得变更。

4.2.1.3投标人中标后在项目所在市必须有常设服务机构，机构有固定的工作场所和必要的软硬件设备，保证能正常地开展工程监理工作，提供书面承诺。

对于驻场监理工程师，要求投标方案中给出具体的名单、资质、经验等。

4.2.2监理工作驻场要求

要求项目监理服务以驻场方式进行，监理工作范围包括项目所有内容和单位。

4.2.3其他约定

4.2.3.1因不可抗力因素导致工程监理机构人员发生变更的，中标单位必须提前 10 个工作日书面报采购人批准后方可更换，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。原则上不允许中途更换总监理工程师。此项须提供书面承诺。

4.2.3.2出现下列情况之一的，中标单位须在3个工作日内书面通知采购人：

1）工程监理机构人员辞职或解聘；

2）工程监理机构监理工程师受取消监理工程师资格处分的；

3）其他原因已不适合在广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理采购项目做监理工作的。

4.2.3.3采购人有权书面要求中标单位撤换任何不称职的监理人员，更换人员须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

4.2.3.4监理过程中投标人产生的费用由投标人承担。针对本次项目，投标人需自行提供必要的办公设备（电脑及办公软件、数码相机、录音笔、资料文件柜）和办公车辆。投标人在项目过程中产生的项目调研费用、评审费用、文档打印费以及其它不可预见的费用均由投标人承担。

4.3项目质量控制

4.3.1依据招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目技术规范书，审查、监督、控制设备采购及设备安装、应用软件开发、网络建设的质量；

4.3.2采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量；

4.3.3根据项目的特点，制定项目系统软件建设标准，服务器、IT设备的到货验收标准，验收方法；制定设备安装、应用软件开发、网络建设监理控制方案；

4.3.4编制重大质量问题的处理预案，包括设备采购、设备运输、设备安装、应用软件开发、网络建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

4.3.5组织设备安装、应用软件开发、网络建设项目质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

4.3.6组织设备安装、应用软件开发、网络建设质量检查和验收；

4.3.7督促设备安装、应用软件开发、网络建设施工方整改存在问题；

4.3.8参与项目验收和交接；

4.3.9跟踪项目在质保期和免费运维期内的运行状况，督促集成方做好售后服务。

4.4项目进度控制

4.4.1审查项目的设备采购进度计划，设备安装、应用软件开发、系统对接、网络建设进度计划，监督计划的执行；

4.4.2采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定项目设备采购的到货顺序，设备安装、应用软件开发、网络建设的工序顺序，控制项目施工进度；

4.4.3发现在项目中出现系统建设开发进程或设备采购与安装进程未能按计划进行时，要求集成商对项目建设进度和设备采购与安装方调整或修改计划，采取必要措施加快建设和采购进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

4.4.4当项目中出现系统建设开发进程和设备采购与安装进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

4.5项目投资控制

4.5.1动态管理跟踪项目设备采购成本、安装成本，应用软件系统进行成本、费用控制和分析；

4.5.2审查设备采购进度款申报；

4.5.3严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

4.5.4审核集成方的项目系统软件建设过程所有的工程量清单和工程竣工结算。

4.6合同管理

4.6.1协助合同审查、采购人与集成方签订合同；

4.6.2监督检查项目所有软件开发、采购及设备采购方履行合同；

4.6.3协助采购人处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

4.7文档资料管理

4.7.1及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档，包括但不仅限于：项目周/ 月/季/年报、项目会议纪要、工作记录等，提供完善的文档管理和审批流程。

4.7.2建立全面、准确反映项目各阶段项目建设过程的工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

4.7.3督促、检查集成方及时完成各阶段项目系统软件开发及设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

4.7.4转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单；

4.7.5采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、设备采购方、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

4.7.6当项目建设过程中，系统建设开发进程或采购设备出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促施工方尽快采取措施。

4.8组织协调

4.8.1确定建设单位、用户单位和承建单位等之间的工作范围和职责；

4.8.2监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

4.8.3建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

4.9知识产权的管理

负责项目建设实施过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

4.10项目设计阶段监理

4.10.1促使项目计划、设计成果满足项目需求，符合相关的法律、法规和标准；

4.10.2协助采购人、承建单位消除设计文档在进入项目实施前可预见的缺陷；

4.10.3审批集成方组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

4.10.4审核项目进度计划：对集成方的施工进度计划进行评估和审查；

4.10.5审核工程实施人员：确认集成方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

4.10.6协助与集成单位谈判及签订项目承包合同；

4.10.7从项目监理启动开始，按周、月、季、年编制监理周报/月报/季报/年报，向采购人综合报告和评价本周/月/季/年的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下周/月/季/年工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施。

4.11项目实施阶段监理

4.11.1实施前的监理，包括但不仅限于：

4.11.1.1根据项目的总体规划，与采购人联合对承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估；

4.11.1.2审核项目建设实施设计方案：开工前，由监理单位组织对承建单位的实施方案的审核，审核项目实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。内容包括设计交底，了解项目需求、质量要求，依据招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，避免因设计失误造成项目实施的障碍；

4.11.1.3审批实施组织设计：对承建单位的准备情况进行监督；

4.11.1.4审核实施进度计划：对承建单位的实施进度计划进行评估和审查；

4.11.1.5审核项目实施人员：确认承建单位提交的项目实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因并按照合同要求替补人员。

4.11.2实施阶段的监理，包括但不仅限于：

4.11.2.1项目硬件设备、系统软件的供货计划和开发计划的审核；

4.11.2.2审核承建单位的设备采购计划和设备采购清单；检查工程采用硬件、第三方软件是否符合招标文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，严格审查出厂合格证明、检测报告等证明，保证所有硬件、第三方软件都符合合同要求；订货进货验证；组织到货验收；

4.11.2.3审核、设备移交等；

4.11.2.4促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；

4.11.2.5对项目实施各个阶段的设备安装工艺进行检查；

4.11.2.6审核项目各个阶段进度计划；

4.11.2.7把握和控制系统软件开发进度；

4.11.2.8对项目实施的监理，包括：设备安装调试部署、软件系统对接、网络接入、人员培训等；

4.11.2.9对项目整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对项目实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理；

4.11.2.10督促、检查承建单位进度执行情况；督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购人报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作；

4.11.2.11管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；

4.11.2.12审查项目变更，提出监理意见，对项目的重大变更进行审核和有效控制，处理好各种变更及索赔事宜；

4.11.2.13发现质量问题时及时向采购人报告，并提出处理方案；

4.11.2.14审查承建单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；组织召开项目例会和项目专项会议。

4.12 项目试运行阶段监理

4.12.1协助采购人确认项目进入试运行；

4.12.2监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

4.12.3进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；

4.12.4试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测，直到问题正式得到解决；进行试运行时间核算；

4.12.5协助采购人确认试运行通过。

4.13 项目验收阶段监理

4.13.1监督检查承建单位作好用户培训工作，检查项目各式用户文档；

4.13.2协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订项目验收计划；

4.13.3审核承建单位功能和性能测试方案，并参与系统测试，对测试过程进行全程监控，确保交付质量；

4.13.4系统的设计方案、设计图纸的全部移交；

4.13.5设备、软件、材料等的验收文档核实；

4.13.6工程施工、竣工文档的移交；

4.13.7验收报告的编制；

4.13.8工程项目的整体移交；

4.13.9协助项目建设单位整理好项目的所有文档和材料，向项目建设单位提交最终监理档案资料；

4.13.10协助完成各类验收的所有文档和材料；

4.13.11协助采购方进行项目初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；审查承建单位提交的竣工文档；

4.13.12项目验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告；

4.13.13复核确认或否决承建单位编制的项目结算、决算；

4.13.14审查承建单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；

4.13.15向采购方提交监理工作总结；

4.13.16将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

4.13.17系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

4.13.18项目完工后，根据相关合同，督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实性和完整性。包括：系统的设计方案、设计图纸；设备、软件、材料等；项目实施文档；项目竣工文档；项目整体移交；

4.13.19其他需要监理的事项。

4.14 项目质保阶段监理

依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作，包括但不仅限于：

4.14 .1审核设计方/承建商的售后服务计划，并定期检查设计方/承建商是否按计划进行售后服务；

4.14 .2定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

4.14 .3对项目建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录；

4.14 .4当出现工程质量问题时，对工程质量问题原因进行调查分析并确定责任归属；

4.14 .5对质量问题的处理结果进行跟踪、评审、直至解决为止；

4.14 .6审查造成质量问题的费用清单，并根据相关责任认定费用由谁支付；

4.14 .7检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

4.14 .8其他需要监理的事项。

4.15 监理项目工作要求

本项目系统开发软件多且系统关系和接口复杂，实施难度大，开发、实施周期紧，要求监理方全过程跟进和监督。要求监理方主动对所有关键点和全过程把控管理。

★监理人员必须到项目建设单位现场监督平台系统调研、开发进度等；必须到项目建设单位现场检验采购的软硬件设备，报验检验通过后才能进场实施；必须到现场监督实施过程和检测实施成果。

★监理方在责任期内，应当履行依据监理采购中的要求和监理内容，应该履行监理合同中约定的义务。如果因监理方过失而造成了经济损失，应当承担责任，并向委托方赔偿损失。

按照“守法、公平、公正、独立”的原则，开展项目监理工作，维护甲方与服务外包商的合法权益。本项目监理工作要求包括：“三控、二管理、一协调”。即：质量控制、进度控制、投资控制、变更控制；合同管理、文档资料管理、安全管理；协调项目各方工作关系。

4.16监理服务时间范围

本项目建设的监理服务时时间范围为广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理合同签订时间起，至广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目合同所规定的实施、验收完成结束为止。

4.17保密协议

4.17.1投标人须与建设单位签订保密协议书。请投标人结合本项目的特点，提供保密协议的样本；

4.17.2投标人需与公司员工签订保密协议书，并提供公司与员工保密协议书的样本。

4.18软件工程监理服务要求

4.18.1工程设计阶段

4.18.1.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）促使承建单位提交软件工程项目功能合理，可行，并与承建合同相符；

b）促使承建单位系统需求分析符合适用性、完备性、准确性、可测试性和一致性；

c）促使承建单位的系统设计方案满足软件工程项目的系统需求和有关的法规、标准，并符合承建合同的要求。

4.18.1.2监理内容和要点

4.18.1.2.1工程计划制订的监理

工程计划制定的监理内容和要点如下：

a.监理单位应要求承建单位提交工程计划文档，并要求其包括如下内容：

1)工程的组织结构(包括外部组织)、人员职责及其能力要求;

2)工程环境，包括测试环境、程序库、设备、设施、标准、规程和工具;

3)任务分解安排，连同预算、人员、物理资源、软件规模和相关的任务进度安排;

4)进度安排、跟踪和报告方法;

5)软件产品或服务的质量特性的管理，可以制定独立的质量保证计划;

6)软件产品或服务的安全、保密安全和其他关键需求的管理，可以制定独立的安全、保密安全计划;

7)

8)验证和确认方式和条件;

9)风险管理;

10)用户培训计划。

b.监理机构应根据下列准则审核工程计划，并提出监理意见：

l）与承建合同的可追溯胜；

2）系统范围及工作任务分解的完整性；

3）工程过程及重要里程碑划分的合理性，包括适宜的软件生存周期模型；

4）工程进度计划包括项目质量保证计划、配置管理计划等：

5）工程计划中部署现货产品（软件和硬件）的可行性：

6）对工程风险有必要的识别、分析、处理和跟踪。

c.监理机构应促使业主单位和承建单位适时对工程计划及其相关文档进行评审，并及时取得各方对工程计划的书面批准和承诺。

d.监理机构宜在了解系统内容和工程计划的基础上，根据下列准则制定监理实施细则

1）与业务目标的符合性；

2）与监理规划的可追溯哇、一致胜；

3）与工程专业技术的符合性；

4）监理工作流程、控制要点、监理方法的可行性。

4.18.1.2.2系统需求分析阶段的监理

系统需求分析阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位为系统需求分析过程的实施制定详细的计划，并要求业主单位予以相应的配合。

b.监理机构应监督承建单位按照计划的要求开展系统需求分析活动。

c.监理机构应要求业主单位及承建单位定义并分析系统建设目标。如适用，监理机构宜要求业主单位和承建单位定义并分析业务流程再造、业务持续改进、信息资源规划及业务指标评价体系。

d.监理机构应要求承建单位提交系统需求文档。对系统需求文档编制的监理意见,监理机构应检查系统需求文档的如下内容，并提出监理意见：

1)系统的功能和性能;

2)业务、组织和用户的需求及相关方的需要;

3)如适用，可包括人机工程学要求及其他接口要求;

4)运行和维护的需求;

5)系统设计限制因素;

6)系统评审和验收测试方面的需求;

7)安全和保密安全的需求;

8)法律法规要求、合同要求以及有关技术标准要求。

e.监理宜协助业主单位组织通过评审、确认、联合评审等方式根据下列准则评价系统需求：

1)与合同的可追溯性、一致性;

2)业务目标及系统建设目标的可追溯性、一致性;

3)如适用，信息资源规划和业务指标评价体系的可测试性;

4)如适用，业务流程再造、业务持续改进、信息资源利用的可行性;

5)系统结构设计的可行性;

6)运作和维护的可行性。

f.监理机构宜要求承建单位提交系统验收初步方案。

g.监理机构应监督承建单位解决系统需求分析中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.1.2.3系统结构设计阶段的监理

系统结构设计阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位为系统结构设计过程的实施提交详细的计划，并督促承建单位按计划开展系统结构设计活动。

b.监理机构应要求业主单位制定相应业务指标评价体系，督促承建单位对系统结构开展合理的方案设计。如适用监理机构宜推动业主单位按计划开展业务流程再造、业务持续改进、信息资源利用的设计活动。

c.监理机构应要求承建单位提交系统结构设计文档，对系统结构文档编制的监理见。监理机构宜检查系统结构设计文档的如下内容并提出监理意见：

1）应建立系统的顶层结构；

2）系统结构应标出硬件、软件和人工操作项；

3）应保证所有系统需求分配到各项中；

4）应顺序标出硬件配置项、软件配置项和手工操作项；

5）分配到各项中的系统结构和系统需求应形成文档。

d.监理机构应协助业主单位通过审核、确认、联合评审等方式根据下列原则评价系统结构设计：

l）与合同的可追溯性、一致性；

2）与业务目标的符合性；

3）系统需求的可追溯险、一致性；

4）所使用的设计标准和方法的适宜性；

5）软件项满足指定需求的可行性；

6）信息资源规划和业务指标评价体系的可测试性；

7）业务流程再造、业务持续改进、信息资源开发的可行性；

8）运作与维护的可行性。

e.监理机构应监督承建单位解决系统结构设计中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.2工程实施阶段

4.18.2.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）促使承建单位的软件需求分析文档、软件设计文档满足系统需求和系统设计方案的要求；b）督促承建单位的编码、测试活动，验证软件符合系统需求和系统设计的要求；c）促使工程实施过程满足承建合同的要求，并与工程计划相符。

4.18.2.2监理内容和要点

4.18.2.2.1软件需求分析阶段的监理

软件需求分析阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位为软件需求分析过程的实施提交详细的计划，并要求业主单位予以相应的配合。

b.监理机构应督促承建单位按照计划的要求开展软件需求分析活动。

c.监理机构应要求承建单位提交软件需求文档，对软件需求文档编制和变更的监理。监理机构宜检查软件需求文档的如下内容，并提出监理意见：

l）功能与能力规格说明，包括性能、物理特性和软件项执行的环境条件；

2）鉴定需求；

3）安全规格说明；

4）保密安全规定；

5）数据定义和数据库需求；

6）在运作和维护场所，对已交付的软件产品的安装与验收需求；

7）用户文档；

8）用户操作与执行需求；

9）用户维护需求；

10）如适用，可包括软件项的外部接口；

11）如适用，可包括人机工程学规格需求。

d.监理机构应协助业主单位组织通过评审、确认、联合评审等方式根据下列准则评价软件需求：

l）与合同的可追溯性和一致性：

2）与业务目标和系统建设目标的一致性；

3）与系统需求和系统设计的可追溯性、一致性：

4）内部一致性；

5）基于信息资源规划和业务指标评价体系的可测试性；

6）业务流程再造、业务持续改进、信息资源开发的可行性；

7）软件设计的可行性；

8）运作和维护的可行性。

e.监理机构应监督承建单位解决软件需求分析中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.2.2.2软件结构设计阶段的监理

软件结构设计阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位为软件结构设计过程的实施提交详细的计划，并督促承建单位按照计划的要求开展软件结构设计活动。

b.监理机构应要求承建单位提交软件结构设计文档，对软件结构设计文档编制的监理见。

c.如适用，监理机构宜检查承建单位编制的接口的顶层设计和数据库的顶层设计。

d.监理机构宜检查承建单位编制用户文档的最初版本。

e.监理机构应要求承建单位提交软件集成的初步测试需求和进度安排。

f.监理机构宜协助业主单位组织通过评审、确认、联合评审等方式根据下列准则评价软件结构设计：

1）软件项需求的可追溯性；

2）与软件项需求的外部一致性；

3）软件部件之间的内部一致性；

4）所采用的设计方法和标准的适宜性；

5）详细设计的可行性；

6）运作与维护的可行性

g.监理机构应监督承建单位解决软件结构设计中发现的问题和不合格项．并提出监理意见。

4.18.2.2.3软件详细设计阶段的监理

软件详细设计阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位为软件详细设计过程的实施提交详细的计划，并督促承建单位按照计划的要求开展软件设计活动；

b.如适用，监理机构应要求承建单位提交详细设计文档，对详细设计文档出具监理意见；

c.如适用，监理机构应检查承建单位编制的接口的详细设计和数据库的详细设计；

d.监理机构应督促承建单位解决软件详细设计中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.2.2.4软件编码和测试阶段的监理

软件编码和测试阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位为软件编码过程和单元测试过程的实施提交详细的计划，并督促承建单位按照计划的要求开展工作；

b.监理机构应检查承建单位单元测试过程中的问题的记录及其改正的记录。

4.18.2.2.5软件集成阶段的监理

软件集成阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位提交软件集成计划，并督促承建单位按照计划的要求开展软件集成活动；

b.监理机构应监督承建单位解决软件集成中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.2.2.6软件合格性测试阶段的监理

软件合格胜测试阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求测试单位提交测试计划，并督促测试单位按照计划的要求开展软件合格性测试活动。

b.当要获取现货软件产品时．监理机构应验收现货软件产品是否满足下列条件，并提出监理意见：

l）满足合同的要求；

2）满足系统建设目标和系统需求；

3）具有有效的文档；

4）满足知识产权的要求；

5）供货单位具备提供此软件产品及其服务的能力。

c.监理机构应监督承建单位解决软件合格性测试中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.2.2.7系统集成阶段的监理

系统集成阶段的监理内容要点如下：

a.监理机构应要求承建单位提交系统集成计划。计划应包括测试需求规程、数据、职责和进度安排。

b.监理机构应监督承建单位按照集成计划的要求开展系统集成活动并提交系统集成文档，对系统集成文档编制的监理意见。

c.监理机构宜根据下列准则审核已集成的系统，并提出监理意见：

1)与合同的一致性;

2)与系统需求的一致性;

3)业务目标的符合性

4)所采用的测试方法和标准的适宜性;

5)与预期结果的符合程度，包括但不仅限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度;

6)系统合格性测试的可行性;

7)运作与维护的可行性。

d.监理机构应监督承建单位解决系统集成中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.3工程验收阶段

4.18.3.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a.跟踪培训过程，促使培训达到合同的要求。

b.协助业主单位进行初验、试运行和终验工作，促使工程项目的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求。

c.协助业主单位、承建单位进行软件工程项目的移交工作，促使工程项目顺利完成。

4.18.3.2监理内容和要点

4.18.3.2.1培训阶段的监理

培训阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位确定培训的类型、水平以及需要培训人员的类别，提交包括实施进度安排、资源需求和培训需求的培训计划文档；

b.监理机构应督促承建单位按照培训计划的要求开展培训阶段的活动；

c.监理机构应要求承建单位拥有可执行培训计划并具备相关培训能力的合格培训人员；

d.监理机构应要求承建单位提交培训记录；

e.监理机构应依据培训需求、培训计划和培训记录对培训效果提出监理意见。

4.18.3.2.2系统初验阶段的监理

系统初验阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应对承建单位的初验申请进行审查。初验条件应符合合同规定，并符合如下条件：

l）可提交合同规定的文档；

2）软件产品已纳人配置管理并可交付；

3）软件系统已通过测试，必要时，监理机构应要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告;第三方测试机构应经业主单位和监理机构同意。

b.监理机构应审查承建单位提交的验收方案 (验收计划、验收目标、责任双方、验收范围、验收提交清单、验收标准、验收方法等) 的符合性及可行性。

c.监理机构应对承建单位提交的文档进行审核，并提出监理意见。

d.监理机构应协助业主单位根据下列准则确认软件产品，并提出监理意见：

1)与合同的一致性;

2)与系统需求的一致性;

3)与预期结果的符合程度，包括但不仅限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度;

4)与业务需求的符合程度;

5）与运行环境的适用性；

6)运作和维护的可行性。

e.监理机构应监督承建单位解决系统初验中发现的问题和不合格项，并形成监理意见。

4.18.3.2.3系统试运行阶段的监理

系统终验阶段的监理内容和要点如下：

a.监理机构应要求承建单位按合同中的规定提供评价、评审、审核、测试和解决问题的报告。并审核是否达到合同规定的验收条件，验收条件还应包括如下内容：

1）满足初验的条件；

2）初验合格；

3）试运行正常或者出现的问题已经得到解决。

b.监理机构协助业主单位根据已确定的验收策略和准则准备验收，应包括准备测试用例、测试数据、测试规程和测试环境，并确定承建单位参与的程度。

c.监理机构宜协助业主单位对可交付软件产品或服务进行验收评审和验收测试，验收活动和结果应形成文档。

d.监理机构宜协助业主单位根据下列准则验收系统，并提出监理意见：

l）与合同的一致胜；

2）与系统需求的一致性；

3）与业务需求的符合程度；

4）与业务结果的符合程度，包括但不限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度。

c.监理机构应监督承建单位解决系统终验中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

4.18.4工程移交阶段的监理

工程移交阶段的监理内容和要点如下

a.监理机构应要求承建单位提交工程款支付的申请．宜包括软件交付清单和相关工程文档；

b.监理机构宜依据合同中的有关条款协助业主单位进行工程决算及处理相关事宜；

c.监理机构宜协助工程参与各方完成对工程的急结和后续系统运行的建议；

d.监理机构应完成工程监理总结，整理完成与工程有关的全部监理文档，并移交。

4.19硬件采购监理服务要求

4.19.1设备制造商和供应商资质的审核

a.设备制造商和供应商是否是向工商行政管理机关办理注册登记，取得企业法人营业执照的企业；

b.设备制造商和供应商是否具有相关的资质证明；

c.设备制造商和供应商是否具备一定数量的技术人才和管理人才；

d.设备制造商和供应商是否具备相当数量的技术设备；

e.设备制造商和供应商的质量保证体系是否健全。

4.19.2设备的初步验收与检查

a.监理人员直接到各单位现场验收和检查。

b.设备的数量是否正确；

c.设备的包装是否完好，对密封性要求较高的设备还要检查其密封性是否良好；

d.设备的外观检查应无损坏、变形、锈蚀；

e.产品的装箱清单、合格证、出厂证明、相关技术文件、安装使用说明书及有关测试记录资料等是否齐全。

4.19.3设备的进一步验收与审核

a.按照设备的装箱清单逐个检查、清点设备的数量是否一致；

b.仔细核查各设备的规格、型号是否一致；

c.仔细核查各设备的规格、型号是否符合设计的要求；

d.检查设备的附件和备件是否齐全；

e.对设备上的某些特殊标志要作好记录，并进行相关的检验；

f.对可以现场进行测试的相关参数、性能要按要求进行测试；

g.将测试结果与出厂时的测试结果进行比较，对差别较大的要进一步进行测试，对不符合相关规定和标准的设备，要坚决要求供货方进行退货、换货；

h.对不能逐一进行测试的设备按要求从中抽出一部分进行测试，对不符合要求的设备坚决不进行验收。

4.19.4设备验收资料的归档

a.对相关设备的技术文件要按规定分类归档保存；

b.对相关验收记录报告文件资料要按相关规定交有关部门存档。

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： □图纸； 无 |
| 4 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。 项目现场：采购人指定地点 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务部分、服务部分、价格部分五部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购限价：78万元。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本3份】；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生；磋商小组成员由3人组成。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务部分; 技术部分; 价格部分. 权重; 45%; 45%; 10%. 分值; 45分; 45分; 10分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

- 十、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：商务评分表

商务评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分(合计45分) |  |  |
| 1. | 投标人资质情况 | 1、具有政府部门或中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理单位证书，甲级得2分，乙级得1分，丙级得0.5分，其它得0分。 2、具有以下ISO管理体系认证证书，且认证范围（包括信息工程监理服务、信息系统工程咨询），全符合以下5项条件最高得5分，每缺1项扣1分，最低得0分。 - 具有ISO9001管理体系认证证书，且认证范围（包括信息工程监理服务、信息系统工程咨询）； - 具有ISO14001管理体系认证证书，且认证范围（包括信息工程监理服务、信息系统工程咨询）； - 具有OHSAS18001管理体系认证证书，且认证范围（包括信息工程监理服务、信息系统工程咨询）； - 具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，且认证范围（包括信息工程监理服务、信息系统工程咨询）； - 具有ISO20000信息技术服务体系认证证书，且认证范围（包括信息工程监理服务、信息系统工程咨询）。 3、获得政府部门或行业协会等第三方机构颁发的资质证书，全符合以下2项条件得最高3分；每缺1项扣1分，最低得0分。 - 具有中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书（专业为电子、信息工程）； - 荣获国家信息技术服务标准ITSS研制和应用单位称号或“ITSS全权成员单位”证书； | 10 |
| 2. | 投标人信誉 | 1、2014年以来具有税务部门颁发的纳税信用A级证书，每年得1分，最多得2分； 2、连续5年以上获得工商或市场监管部门颁发的“守合同重信用企业”公示证书得1分； 5年以下得0.5分；没有，得0分。 3、 具有银行或第三方信用评估机构颁发的信用等级证明, AAA级信用等级证明得1分；AA及以下级别得0.5分；没有，得0分。 | 4 |
| 3. | 项目总监（项目经理） | 总监理工程师须具有计算机专业硕士或以上学位证书，并同时具有信息系统监理师及信息系统项目管理师资格证书，否则以下不得分： （1）具有PMP证书，得2分； （2）具有中国工程咨询协会颁发的咨询工程师（投资）登记证书（注册在本单位），得2分； （3）具有注册信息安全工程师（CISP）证书，得2分； （4）IT审计师证书，得2分。 （提供相关证书复印件，证书的单位必须与投标人名称一致并提供有效社保缴纳证明，无提供不得分） | 8 |
| 4. | 其他专业技术人员配备情况 | 在具备信息系统监理师资格证书基础上，同时具备以下其中之一条件的得1分，最高5分。 - 系统规划与管理师证书 - ITILEXPERT认证证书； - 网络规划师证书； - 注册信息安全工程师（CISP）证书； - 注册咨询师工程师证书（注册在本单位）； 同一人符合上述多项条件的，只计算一次，不可重复加分。 | 5 |
| 5 | 投标人2014年以来因监理服务或所监理项目获得政府部门颁发的奖励 | 1、获得省部级奖励，得3分； 2、获得地市级奖励，得2分； 3、获得县区级奖励，得1分； 4、没有，得0分。 须提供获奖证书和监理合同复印件。 | 3 |
| 6. | 投标人近5年以来承担的信息化监理服务项目经验 | 最高12分： 提供监理合同的工程额1000万以上项目，每个加1分；最高5分 提供监理合同的工程额500到1000万以内每提供1个得1分，最高2分； 提供监理合同的工程额500以内每提供1个得0.5分，最高1分； 其中有医院信息化系统项目监理的，每个再加1分；最高4分。 （提供合同关键页复印件并加盖投标人公章），以合同要点为准。 | 12 |
| 7 | 投标人本地综合服务支撑能力 | 投标人直接跟踪服务，在项目所在地市设有长期稳定的服务机构，服务便捷，得3分；对比次之得2分；对比一般得1分； | 3 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 附表四：技术评分表

技术评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 技术部分(合计45分) |  |  |
|  | 对本项目整体概况和建设内容的理解 | 横向比较，优：5分；良：3分；中：1分；差：0分。 | 5 |
|  | 针对项目重点、难点、业务特点制定的相应监理策略与措施 | 横向比较，优：5分；良：3分；中：1分；差：0分。 | 5 |
|  | 项目质量控制的方法及措施（对项目建设质量有先进、可行、有效的控制措施和管理办法） | 横向比较，优： 5分；良：3分；中：1分；差：0分。 | 5 |
|  | 项目进度控制的方法和措施（对项目建设进度控制具有科学的手段和管理办法） | 横向比较，优： 5分；良：3分；中：1分；差：0分。 | 5 |
|  | 项目成本控制的方法和措施（对项目建设的资金使用把握以及资金的支付，有较好的控制手段和管理方法） | 横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分。 | 5 |
|  | 工程沟通和变更管理的方法和措施；项目实施管理、监控和协调的方法和工具 | 横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分。 | 5 |
|  | 信息安全与保密管理的方法和措施 | 横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分。 | 5 |
|  | 对本项目建设的合理化建议 | 横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分。 | 5 |
|  | 服务支撑体系 | （1）具有全生命周期管理的项目协同平台，提该项目协同平台的登陆网址供验证，得2分； （2）提供该项目协同平台的计算机软件著作权证书，得3分；无则得0分。 | 5 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分　合同书格式

合 同 条 款

广东省妇幼保健院互联互通信息集成平台建设项目监理服务项目

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲    方（招标人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据  （项目名称）  （项目编号：          ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．……

3．……

- 甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

- 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

- 付款方式

1.合同签订后15个工作日内支付合同金额的40%；

2.项目通过初验后15个工作日内支付合同金额的40%；

3.项目最终验收后支付余下的20%。

- 知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

- 保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

- 违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式肆份，其中甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人代表或授权代表：                   法人代表或授权代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

广东省妇幼保健院基建维修/设备保养/服务工程项目

廉 政 合 同

发包人：（名称）广东省妇幼保健院

承包人：（名称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1  双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级或有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2  发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，提请有关部门给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本合同作为 广东省妇幼保健院基建维修(安装)工程合同书的附件，与合同书具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式四份，合同双方当事人各执两份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人（公章）                    承 包 人（公章）

法定代表人（签名）：                 法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                 委托代理人（签名）：

联系电话：                          联系电话：

2019年  月  日                       2019年  月  日

# 第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书

    - 法定代表人授权委托书

    - 磋商保证金交纳凭证

    - 磋商保证金退还说明

    - 磋商响应文件电子光盘

## 磋商响应文件封面（参考）

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |
|  |  | 税务登记证(地税或国税)副本复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 财务状况报告 |  |  |  |  |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师、拟驻场人员信息监理资质证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的商务文件（加盖供应商公章） |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 企业资质 |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 中小企业声明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 残疾人福利性单位声明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 节能产品、环保标志产品”说明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称（公章）：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

开户银行：

帐号：

日期：

### 附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面复印件

法定代表人

身份证反面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面复印件

被授权人

身份证反面复印件

附件3书面声明

书面声明（仅供参考）

广东省妇幼保健院：

在此本公司承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

### 附件4磋商保证金交纳凭证（本项目不适用）

磋商保证金交纳凭证

广东省妇幼保健院：

（供应商/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已通过             形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东广招招标采购有限公司依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：转帐或汇款的银行凭证复印件

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.供应商投标时，应当按竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金交纳形式请填写：“现金、转帐、银行汇款、现金、银行汇票、银行保函”等。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭供应商归还的磋商保证金收据退还未中标供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的磋商保证金。

### 附件5关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东省妇幼保健院

关于贵方采购项目名称:             采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 供应商基本情况说明（附件2.4.1）

- 营业执照副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 组织机构代码证复印件

- 相关资质证书复印件及其他（请供应商逐一列出）（详见《投标须知前附表》14.1“供应商资格证明文件”的内容）

（相关证明文件附后，并加盖供应商公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件6供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日   期：      年    月    日

### 附件7 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

### 附件8实质性条款响应表（“★”项）

### 实质性条款响应表（“★”项）

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 供应商必须提供近 两 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（具体详见评分细则的相关要求）。

（四）、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应竞争性磋商文件要求；或针对与竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应竞争性磋商文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件3重要条款响应一览表

## 重要条款响应一览表

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件4一般条款响应一览表

一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件的采购需求书内容逐条应答并按要求填写上表。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表5供应商认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）

投标货物制造商在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

### 附表6货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                        采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表7技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件8售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、报价一览表

项目名称:                           项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 投标内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

投标明细报价表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 投标设备名称 |  | 品牌 | 规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期外的服务项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1) 如项目有涉及核心产品的，需列明核心产品的品牌。 2)对于报价免费的项目必须标明“免费”； 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中； 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

备品、易损件报价明细表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 备品、备件名称 | 数 量 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、质保期内提供免费的备品、备件不含在内。

2、供应商必须根据所投标货物的技术规格及要求和经验，货物质量保证期后2年运行所需的专用工具、备品、易损件提供详细的分项报价，由采购人在签定合同时选择。此项不列入投标总价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日