采购优化省儿童眼保健信息平台管理功能开发服务项目用户需求

- 服务内容

由第三方公司基于省妇幼信息平台的儿童眼健康电子档案，优化、新增相关功能，开发标准接口，供全省各机构免费使用，以实现全省儿童眼保健电子档案标准化，支持各时期眼保健档案EXCLE导入/导出，适应基层系统对接，按国家服务规范统计相关工作指标，畅通各级医疗机构眼保健转诊服务渠道。具体包括：

（一）眼健康标准档案：在省妇幼信息平台现有的儿童眼健康电子档案中新增视网膜病变筛查信息录入模块，实现根据工作需要选择初筛或复筛信息录入及核对，建立早产儿视网膜病变筛查专门档案；按国家最新要求新增“0-6岁儿童眼保健及视力检查结果异常登记表”，实现0-6岁儿童13次儿童眼保健信息按国家要求规范录入系统，建立起统一、系统、连续的儿童眼健康标准档案；根据个案的13次眼保健信息，自动生成该个案的儿童眼健康完整档案，并支持表格的导出与打印，便于档案随儿童入学实时转移。

（二）数据共享：除手工录入外，在新生儿家庭访视，1、3、6、8、12、18、24、30、36月龄和4、5、6岁的共13次眼保健档案、视网膜病变筛查档案中新增数据导入功能，开发excel导入标准模板提供给各服务机构，供其整理汇总数据后批量导入省妇幼信息平台；优化数据导出功能，支持各年龄段的儿童眼健康电子档案的分次导出及一次性导出，并同时支持个案导出和批量导出，便于服务机构根据工作场景选择所需的导出模式。通过数据批量导入、导出，初步实现省妇幼信息平台儿童眼健康电子档案向其他信息系统的转移，实现眼保健信息一次录入，全程共享。

（三）报表统计：基于儿童眼健康标准档案和国家年报、省级报表的数据上报要求，明确数据统计口径，实现通过省妇幼信息平台个案查询汇总直接获得“0-6岁儿童眼保健和视力检查统计表”、“0-6岁儿童眼保健和视力异常统计表”、“0-6岁儿童眼保健及视力检查结果异常登记表”，按机构、辖区自动汇总0-6儿童眼保健和视力检查人数、6岁儿童视力检查人数、6岁儿童视力不良检查人数等，规范统计相关工作指标，用于数据统计及上报。鉴于数据量庞大，开发过程中将优化数据统计速度，缩短数据查询统计时间。

（四）双向转诊： 在新生儿家庭访视，1、3、6、8、12、18、24、30、36月龄和4、5、6岁的眼保健档案结果录入板块均增加“转诊”、“接诊反馈”功能。对于检查异常需要转诊的儿童，可一键选择转诊机构，填写电子转诊单，并随附该儿童完整视力档案；对于接诊机构，增加消息提醒功能以实现及时接诊，接诊后可直接获取儿童完整视力档案，并根据在该机构的诊疗、干预等信息继续补充档案，通过接诊反馈将信息及时返回给转诊机构，如需继续向上转诊，则可以继续通过转诊功能选择转诊机构。如所转机构不在转诊机构列表中，则由转诊机构追踪随访，并将接诊信息补充在接诊反馈和眼保健档案中。实现通过信息系统建立机构间筛查、复查、诊断等信息双向交换机制，畅通各级医疗机构眼保健转诊服务渠道。

（五）标准接口：开发标准接口适应基层系统，实现新生儿家庭访视，1、3、6、8、12、18、24、30、36月龄和4、5、6岁龄的儿童眼健康档案、视网膜病变筛查档案通过标准接口对接到基层信息系统，方便基层信息管理工作。同时支持通过标准接口接受基层信息系统的儿童眼保健信息的接入，将基层眼保健服务信息上报省妇幼信息平台，逐步实现所有接受眼保健及视力检查服务的儿童档案在省妇幼信息平台均可查询统计。

（六）资金管理：在“出生缺陷补助登记”模块中增加早产儿视网膜病变初筛、复筛的补助登记录入入口；在“出生缺陷防控项目管理”模块增加早产儿视网膜病变筛查补助对象档案查询、结果与补助登记核对、数据汇总等功能；在出生缺陷季报表中增加早产儿视网膜病变筛查季报表，基于个案信息自动统计汇总早产儿视网膜病变初筛、诊断、复筛例数及补助信息等。实现通过省妇幼信息平台监测资金使用进度和规范性，协助做好经费管理和结算，实时把握工作开展进度、做好数据上报等。

“儿童眼保健信息平台功能优化服务”功能需求列表

| 序号 | 名称 | 预期效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼健康档案标准化 | - 对照国家卫生健康委《0-6岁儿童眼保健及视力检查服务规范（试行）》眼健康档案制式在省妇幼信息平台中标准化0-6岁儿童13次儿童眼保健电子档案； - 新增视网膜病变筛查信息录入，建立早产儿视网膜病变筛查专门档案； - 根据工作需要选择初筛或复筛信息录入及核对； - 按国家最新要求新增“0-6岁儿童眼保健及视力检查结果异常登记表”，并支持表格的导出与打印； |  |
| 2 | 数据共享 | 1.在新生儿家庭访视，1、3、6、8、12、18、24、30、36月龄和4、5、6岁的共13次眼保健档案、视网膜病变筛查档案中新增数据导入功能； 2.开发excel导入标准模板提供给各服务机构，供其整理汇总数据后批量导入省妇幼信息平台； 3.优化数据导出功能，支持各年龄段的儿童眼健康电子档案的分次导出及一次性导出，并同时支持个案导出和批量导出； | 适时开放与基本公共卫生服务信息系统数据共享功能 |
| 3 | 报表统计 | 基于儿童眼健康标准档案和，数据按各统计口径进行标准化归集，实现通过省妇幼信息平台个案查询汇总生成： 1“0-6岁儿童眼保健和视力检查统计表”； 2.“0-6岁儿童眼保健和视力异常统计表”； 3.“0-6岁儿童眼保健及视力检查结果异常登记表”； 4.按机构、辖区自动汇总0-6儿童眼保健和视力检查人数，6岁儿童视力检查人数，6岁儿童视力不良检查人数 | 服务期内，根据国家年报、省级报表的数据上报要求实时调整统计口径 |
| 4 | 双向转诊 | - 在13次儿童眼保健结点（新生儿家庭访视，1、3、6、8、12、18、24、30、36月龄和4、5、6岁）的眼保健档案结果录入板块均增加“转诊”、“接诊反馈”功能； - 一键选择转诊机构，填写电子转诊单，并随附该儿童完整视力档案； - 接诊机构增加消息提醒功能以实现及时接诊，接诊后可直接获取儿童完整视力档案，并根据在该机构的诊疗、干预等信息继续补充档案，通过接诊反馈将信息及时返回给转诊机构，如需继续向上转诊，则可以继续通过转诊功能选择转诊机构。 | 通过信息系统建立机构间筛查、复查、诊断等信息双向交换机制，畅通各级医疗机构眼保健转诊服务渠道。 |
| 5 | 标准接口 | 1.对应在13次儿童眼保健结点（新生儿家庭访视，1、3、6、8、12、18、24、30、36月龄和4、5、6岁）开发标准接口，实现各时期的儿童眼健康档案、视网膜病变筛查档案通过标准接口对接到基层信息系统。 2.支持通过标准接口接受基层信息系统的儿童眼保健信息的接入，将基层眼保健服务信息上报省妇幼信息平台； 3.所有接受眼保健及视力检查服务的儿童档案在省妇幼信息平台均可查询统计。 | 基层单位系统对接时的个性化改造不包含在本服务范围内，如有需要，可协助基层开展工作（费用由基层单位、服务方共同协商）。 |
| 6 | 资金管理 | 1.在“出生缺陷补充登记”模块中增加早产儿视网膜病变初筛、复筛的补助登记录入入口； 2.在“出生缺陷防控项目管理”模块增加早产儿视网膜病变筛查补助对象档案查询、结果与补助登记核对、数据汇总等功能； 3.在出生缺陷季报表中增加早产儿视网膜病变筛查季报表，基于个案信息自动统计汇总早产儿视网膜病变初筛、诊断、复筛例数及补助信息等。 |  |

- 开发时间和维保期要求

要求在6个月内完成开发，维保期不短于一年，自项目验收完成后开始计算，维保期内，项目如有新的需求，需配合开发调整。

- 支付方式

合同签订后的15个工作日内全额支付合同款项。