广东省妇幼保健院(番禺院区)新建

发热门诊项目环境影响评价技术咨询合同

合 同 编 号:

甲方（委托人）: 广东省妇幼保健院

乙方（受托人）:

委托人广东省妇幼保健院(以下简称甲方)与受托人____________ (以下简称乙方)就广东省妇幼保健院(番禺院区)新建发热门诊项目（以下称建设项目）环境影响评价技术咨询事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条  乙方提供咨询服务的内容、要求和方式

（一）工作内容

1、负责建设项目环境影响评价报告的网上申报工作；

2、负责按照我国相应的法律、法规、标准编制及审核建设项目环境影响评价报告表；

3、负责按照建设项目环境影响评价报告技术评审的相关要求修改完善报告；

4、代办建设项目环境影响评价报告报批手续。

（二）工作要求

1、编制环境影响报告表应符合以下服务质量标准：建设项目概况，周围环境现状，建设项目对环境可能造成影响的分析和预测，环境保护措施及其经济、技术论证，环境保护措施经济损益分析，对建设项目实施环境监测的建议和环境影响评价结论等。

2、所编制出来的环境影响报告表必须符合国家及项目所在地的技术规范要求。

（三）工作方式

通过调查、分析、评价、论证，编制环境影响报告表，代办环评报批手续。

第二条  甲方提供的协作事项

为保证乙方及时、有效地进行编制工作，甲方应当向乙方提供以下协作事项：

（一）提供必需的技术、基础资料：

甲方应将所拥有的且是建设项目环境影响评价报告表编写、报批过程所需的相关资料及时提供给乙方。

（二）提供相应的其他工作条件：协助乙方与相关设计单位、审批部门沟通。

（三）提供上述协作事项的时间及方式：自本合同生效之日起到环境影响评价报告表审查通过及获得有效批文时止。

第三条  履行期限、方式和地点

（一）履行期限和方式

1、乙方应在收到甲方提供环评工作所需资料之日起_15_个日历天内完成本合同第一条所约定的环境影响报告的编制工作。

2、乙方应在收到技术评估单位提出的修改意见且甲方提供环评工作所需资料之日起_10_个日历天内将建设项目环境影响报告书修改完善，并协助报生态环境主管部门审批，并积极做好与生态环境主管部门的沟通、协调工作。

（二）履行地点：广东省广州市。

第四条  验收标准和方式

（一）乙方提交技术咨询工作成果的形式：环境影响评价报告表（打印本一式_4_份、电子版一式__2_套），生态环境主管部门的批文__1__份。

（二）技术咨询工作成果的验收标准：国家和广东省、广州市的有关环保法律、法规、规章、规范及标准。

（三）技术咨询工作成果的验收方法：环境影响评价报告表满足国家及地方技术规范，经生态环境主管部门审查通过及获得有效批文。

（四）验收的时间和地点：验收时间为环境影响评价报告表通过技术评估后_5_日历天内在甲方所在地进行。

第五条  报酬及其支付方式

（一）本合同约定技术咨询报酬总价包干为人民币_  _元（大写：_  万元_），已包括乙方为完成本合同约定全部技术咨询工作所需的一切费用（包括但不限于乙方进行调查研究、编制、监测、公众参与等经费）。

（二）技术咨询报酬由甲方分期支付给乙方，具体支付方式和时间如下：

1、本合同签订生效后，乙方可按甲方的财务管理制度申请支付本合同技术咨询报酬总价的20%，甲方应在收到乙方款项申请手续后10个工作日内完成审核流程并请财务部门办理款项支付手续。

2、乙方按本合同约定提交全部环境影响评价报告，且环境影响评价报告获得环保主管部门审查通过并取得有效批文后，乙方可按甲方的财务管理制度申请支付本合同技术咨询报酬总价的95%，甲方应在收到乙方款项申请手续后10个工作日内完成审核流程并请财务部门办理款项支付手续。

3、本合同结算经甲方上级主管部门或省财政部门最终审定后，乙方可按甲方的财务管理制度申请支付本合同技术咨询报酬结算价的余下金额，甲方应在收到乙方款项申请手续后10个工作日内完成审核流程并请财务部门办理款项支付手续。

4、上述尾款支付时间不含其他政府部门审批时间，乙方已清楚明白本项目工程款的拨付程序，并理解因其他政府部门审核请款手续对时间等方面的影响与甲方无关，故非甲方原因造成的款项支付拖延，不得向甲方要求计付拖延款项期间的利息及因此导致的其他损失。

5、本合同费用在项目整体工程结算阶段须报送甲方上级主管部门或省财政部门进行结算审核，乙方应按省财政部门要求提供资料并对有关疑问作出说明。省财政部门有权对本合同费用结算进行审核定案，乙方须按省财政部门结算审核定案意见进行费用清算。根据省财政部门结算审核定案意见，若出现合同款项超付情况，乙方应无条件按省财政部门结算审核定案意见退还超付部分款项；若出现合同款项未付情况，乙方可依据省财政部门结算审核定案意见向甲方申请支付未付部分款项，甲方须予办理审核支付。

第六条  项目联系人及其职责

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定__  ___(固话：    手机：    )为甲方项目联系人，乙方指定___  ___(固话：    手机：    )为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：传递资料；收发双方来往函件；业务联系。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第七条  保密责任

与本合同有关的所有资料（包括但不限于文字、图片、声像资料、电子数据等）均属甲方所有，乙方在本合同有效期内或合同终止后，不得泄露，也不得超越本合同范围使用。

第八条  知识产权

（一）甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果, 其知识产权归甲方所有。

（二）乙方依据本合同所完成的技术成果，其知识产权属甲方所有，乙方有署名权。

第九条  不可抗力

发生不可抗力事件, 致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和战争、动乱（不包括乙方内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。政府或行政主管部门对本项目的政策变化，计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

第十条  违约责任

（一）除非法律、法规规定或本合同约定，任何一方不得擅自解除合同。擅自解除合同者应向对方支付本合同技术咨询报酬总额的20%作为违约金。若乙方擅自解除合同的，还应退还甲方已支付的款项。

（二）乙方因自身原因未能按约定（包括本合同约定和临时约定）的期限提交技术咨询报告（成果），每逾期1个日历天，甲方有权扣减本合同报酬总价的3‰作为违约金，违约金总额最高不超过本合同报酬总价的20%；逾期15个日历天以上，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付本合同技术咨询报酬总额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（三）由于乙方技术报告不符合相关技术规范导致的环境影响报告未获批准，因返工而造成逾期交付的，按照本条第（二）款的约定处理。

（四）由于甲方变更计划、提供资料不准确、设计方案不符合环境管理有关规定、未按期提供有关编写环境影响评价文件所必须的资料等原因，导致乙方未能如期完成环境影响评价报告或者环境影响评价报告未获批准的，乙方不承担相应的违约责任。甲方变更计划较大时，甲方应按乙方实际增加的工作量顺延工作时间；如需增加费用，应另签补充合同。

（五）甲方依据乙方提出的咨询报告和意见作出决策造成损失的，由乙方在本合同技术咨询报酬总价3倍的范围内承担赔偿责任。

第十一条  争议的解决办法

（一）因本合同或履行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，任何一方均有权向广州仲裁委员会提起仲裁，或向甲方所在地法院提起诉讼。

（二）乙方无条件承诺：在争议解决期间，必须尽职尽责继续完成甲方所委托的工作，否则，甲方有权先行解除合同，乙方必须无条件服从并将有关资料无偿移交甲方及退回甲方已付的款项。

第十二条  若有其他未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  本合同自甲乙双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖单位公章之日起生效，至双方的责任、义务履行完毕时终止。

第十四条  本合同一式四份，其中甲方执三份，乙方执一份。

（本页以下无正文）

甲方：广东省妇幼保健院              乙方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

或其授权的代理人：                       或其授权的代理人：

住所：番禺区兴南大道521号               住所：

电话：020-39151777(总机)                 电话：

传真：020-86505085                       传真：

开户银行：                               开户银行：

开户账号：                               开户账号：

签订日期：2022年  月  日                 签订日期：2022年  月  日